### Penerapan metode CPM dan metode PERT dalam pembangunan gedung pasar

Calsie Caroline Edelwies, Zainal Abidin

#### Abstract

Pembangunan secara umum adalah perbaikan di semua sektor, antara lainnya pembangunan di sektor ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pasar merupakan tempat dilakukannya transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Sehingga proyek pembangunan gedung pasar di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suakong. Proyek merupakan kegiatan yang memiliki keterbatasan waktu dalam pembangunan, yang mana proyek ini ditargetkan dapat selesai dalam 60 hari oleh sebab itu diperlukan metode CPM dan metode PERT untuk mengatur waktu, menetukan urutan kegiatan, dan menghubungkan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya agar proyek dapat selesai sesuai dengan waktu yang di targetkan.

#### Keywords

Pembangunan; pasar; proyek; CPM; PERT

#### References

Alam, S. (2013). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X. Erlangga.

Heizer, Render, & Barry. (2014). Operation Management Sustainability and Supply Chain Management: 11th Edition. Pearson.

Iwawo, E. R. M., Tjakra, J., & Pratasis, P. A. K. (2016). Penerapan Metode CPM pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Baru Kompleks Eben Haezar Manado). Jurnal Sipil Statik, 4(9), 551–558.

Nasution, A. H. (2006). Manajemen Industri. Andi Offset.

Purba, B., Rahmadana, M. F., & Basmar, E. (2021). Ekonomi Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.

Ridho, M. R., & Syahrizal. (2014). EVALUASI PENJADWALAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK DENGAN METODE PERT DAN CPM. Jurnal Teknik Sipil USU, 3(1), 1–15. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/view/6294

Siswanto. (2007). Pengantar Manajemen. PT. Bumi Aksara.

Soeharto, I. (1995). Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Erlangga.

Wahyuningsih, S., Mashuri, A. H., & Mashuri, A. H. (2021). Keunggulan Penerapan FUZZY Pada Penyelesaian Penjadwalan Proyek. Jurnal Kajian Matematika Dan Aplikasinya VOLUME, 2(1), 24–31. https://doi.org/10.17977/um055v2i1p24-31

DOI: https://doi.org/10.30872/jimm.v7i4.12172

### Refbacks